HLD – DIGITAL AUDIT PER INTRUM

Dettagli – finestra operativa ipotetica 2026-03-26 / 2026-04-15

| Nome documento | HLD Operativo per attività di Digital Audit per Intrum |
| --- | --- |
| Team | Tecnolife |
| Data | 2026-03-26 |
| Versione | v1.0 |
| Classificazione | Uso interno cliente – confidenziale |
| Cliente | Intrum |

## 1. EXECUTIVE SUMMARY

Il presente documento rappresenta l’High Level Design (HLD) dell’attività Digital Audit di Tecnolife per Intrum in relazione all’acquisizione di un applicativo dell’azienda Exigo (da adesso “Vendor”).
L’ingaggio copre l’intera finestra di giorni lavorativi 26 marzo – 15 aprile 2026 e segue un iter operativo di Digital Audit centrato su una pipeline di Technical Intelligence basata su Large Language Model (LLM) come workstream continuo dell’analisi, con analisi di sicurezza ad architettura del Team Tecnolife, con orientamento complessivo del flusso operativo Zero Trust e compliance-by-design. 
L’obiettivo è produrre evidenze tecniche, regolatorie e gestionali sufficienti a supportare la decisione lato tecnico di investimento di Intrum di acquisizione di un applicativo dell’azienda Exigo.
A tal fine, l’obiettivo del Digital Audit che verrà eseguito da Tecnolife comprenderà la produzione di una SBOM, review del codice e dei flussi applicativi, con analisi del debito tecnico e manutenibilità, verifica di concorrenza applicativa/thread safety, postura a runtime, assessment di vulnerabilità, OSS, controlli ICAM/logging/backup/DR, screening normativo/compliance e definizione dei deliverable, con orientamento complessivo orientato al rating e all’impatto transazionale.
Nel capitolo 2, sarà definito lo scope dell’attività, in primis i perimetri definiti come attività inerente a Tecnolife e quelli che comprendono responsabilità del Vendor: setup, gestione e monitoring di un ambiente di escrow dove sarà trasferita una copia del repo dell’applicativo.
Il capitolo illustra inoltre la gestione delle cadenze di allineamenti tra il team Tecnolife e il cliente per aggiornamenti sull’operatività.
Segue un’analisi della logica di rating per i rischi evidenziati nell’attività. In appendice, è allegata la procedura aritmetica di valutazione dei pesi dei rischi per desumere conclusivamente l’impatto sulla transazione delle evidenze riscontrate.
Nel capitolo 3, diviso in due parti, è presentata una panoramica delle attività mappate su scansione giornaliera (più dettagliata nel deliverable Gantt che verrà consegnato al cliente e aggiornato in itinere); nella seconda parte si delineano i deliverable che saranno prodotti e il loro contenuto.
Nel capitolo 4, è presente una matrice RACI per rappresentare l’attribuzione delle responsabilità rispetto ai task (Intrum, Tecnolife, Vendor).
Nel capitolo 5, si descrive il playbook delle operazioni.
Nel capitolo 6, è presente un tabellare, con opportuno id (col quale il record viene riferito nel documento) degli standard, framework, normative che vengono utilizzate da Tecnolife per le sue valutazioni e per aderenza al gold standard di compliance.

INDEX

1. EXECUTIVE SUMMARY	1

2. SCOPE	3

2.1 Perimetro e RoE	3

2.2 Gates	4

2.3 Cadenza reporting	5

2.4 Rating Logic	5

2.5 Link to negotiation	6

2.6 Addenda	8

3. EXECUTIVE REFERENCE OVERVIEW	9

3.1 Planning overview	9

3.2 Deliverables	12

4. MATRICE RACI	13

5. PLAYBOOK	14

5.1. Kick-off	14

5.2. RoE, Compliance documentale, Provisioning accessi	14

5.3. Architettura, data-flow review, OSS init	14

5.4. Supply chain, SBOM, SCA e OSS (Copyleft Risk)	14

5.5 Analisi del codice, qualità strutturale e debito tecnico	14

5.6 Technical Intelligence AI	14

5.7 Analisi di sicurezza complessiva	15

5.8 Runtime, segreti, validazione dinamica e postura operativa	15

5.9 Compliance, analisi di conformità standard e normative, finalizzazione documentale delle evidenze	15

5.10 Debriefing Report, scoring, handover e sign-off	15

6. REFERENCE FRAMEWORKS, STANDARDS, TAXONOMIES & INTELLIGENCE SOURCE	16

7. HREF	19

APPENDICE	20

APPENDICE A: LESSICOGRAFIA E LEGENDA	20

APPENDICE B: Risk Score	21

1. Overview	21

2. Dal candidate finding al validated finding	21

2.1 Candidate Finding	21

2.2 Validated Finding	21

3. Dimensioni di scoring	23

3.1 Likelihood	23

3.2 Technical Impact	23

3.3 Business Impact	23

3.4 Control Weakness	23

3.5 Compliance Exposure	23

3.6 Remediation Effort	24

3.7 Transaction Impact	24

3.8 Evidence Confidence	24

4. Struttura del calcolo: Inherent Risk, Residual Risk e Transaction Materiality	25

4.1 Inherent Risk	25

4.2 Residual Risk Score	25

4.3 Transaction Materiality	25

4.4 Final Score	25

4.5. Esempio di calcolo	25

4.6 Clausole	26

5. Mappatura del Final Score in grade A–E	27

Appendice C: Contenuto Tipico del Risk Register	27

## 2. SCOPE

L’operatività richiede clean-room/server escrow con accesso remoto controllato, su infrastruttura messa a disposizione del Vendor; in attesa, è stata richiesta la documentazione architetturale aggiornata. [HREF-3] [HREF-11] [HREF-18]

L’uso del flusso proprietario di pipeline Technical Intelligence AI di Tecnolife basato sul provider Anthropic è coerente con le istruzioni del cliente e policy di non-training/non-retention applicabili. Il flusso AI è di supporto all’analisi e non sostituisce in alcun caso la validazione tecnica e i motori di engine, oltre ad opportuna analisi documentale-tecnica del team Tecnolife.

Si assume una finestra operativa di 14 giorni lavorativi con il team Tecnolife. Eventuali scostamenti di calendario o di disponibilità delle evidenze possono incidere sulla profondità delle verifiche e sulla sequenza dei workstream. In particolare, per il kick-off operativo il setup della clean room è bloccante.

L’ambiente di lavoro è un server escrow/clean room gestito dal Vendor. Hardening dell’host, audit trail di piattaforma, segregazione del repository, logging di sistema, esposizione di rete e misure di contenimento dell’ambiente remoto restano responsabilità del Vendor, salvo specifica presa in carico contrattuale. Tecnolife opera, comunque, secondo un profilo least-privilege e mantiene evidenze di lavoro, sessioni, marche temporali e note tecniche per la propria catena documentale e processo operativo.

Salvo diversa estensione formale del perimetro, restano fuori scope: Penetration Test full-scope, assessment di firewall/WAF(post-acquisizione e della infrastruttura in PROD), enumerazione completa degli endpoint remoti, hardening di dettaglio dell’infrastruttura del Vendor o finale del cliente e verifica intrusiva delle API esterne ed endpoint.
Restano invece in scope il flusso AI di Technical intelligence e le verifiche del team Tecnolife, fra cui verifiche applicative, review dinamica controllata e correlazione dei finding emergenti da codice, runtime e documentazione.

| PILASTRO | APPLICAZIONE OPERATIVA |
| --- | --- |
| Technical Intelligence AI | Clustering, correlazione, prioritizzazione e sintesi assistite di finding, documenti ed evidenze, con validazione umana finale e tracciabilità delle decisioni. |
| Zero Trust | Accessi minimi, segregazione clean-room, no esfiltrazione, evidenze tracciate, identity-first governance. Controlli infrastrutturali ed enforcement della piattaforma remota in carico al Vendor, salvo diverse intese formali. |
| Compliance-by-design | Mappatura controlli e screening su GDPR, DPA, TIA, NIST CSF 2.0, standard NIST selezionati, CRA, EU AI Act, DORA, NIS2, ISO/IEC 27001 e ISO/IEC 27034, etc. con verifica di applicabilità e coerenza documentale. [HREF-2] [HREF-3] [HREF-4] [HREF-5] [HREF-6] [HREF-9] [HREF-11] [HREF-13] [HREF-18] [HREF-19] |
| Analisi del Team Tecnolife | Che tiene conto di SSDLC, osservazione della supply-chain, evidenze ripetibili, risk scoring, impatto transazionale. |

## 2.1 Perimetro e RoE

Le attività di Penetration testing, di analisi dell’infrastruttura di destinazione — inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, tuning del kernel, capability processi, restrizioni sulle utenze, compartimentazione e segregazione degli accessi, sistemi PAM e controlli assimilabili — nonché le verifiche su firewall, WAF, endpoint remoti e API, sono da considerarsi fuori perimetro (out of scope), in coerenza con le Rules of Engagement (RoE) condivise in una prima fase informale con il Cliente e da accordi contrattuali.
Resta comunque facoltà di Tecnolife includere, ove ritenuto opportuno, attività di application review nell’ambito della fase DAST, nei limiti del perimetro autorizzato.

Si precisa inoltre che eventuali misure o prassi relative al server messo a disposizione dal Vendor — quali, a mero titolo esemplificativo, audit trail, script recording, logging di sessione o analoghi presidi di tracciamento — non devono intendersi come implicite, sottintese o poste a carico di Tecnolife in assenza di una preventiva e chiara definizione da parte del Vendor in merito al workflow operativo, alle policy applicabili al server e alle relative best practice di hardening.

Resta inteso che, per quanto di propria competenza, Tecnolife adotterà comunque un profilo operativo professionale e prudente, ZT-oriented, monitorando:
1. Le proprie sessioni di accesso, sia per audit sia con marche temporali
2. Le utenze impiegate nelle fasi preliminari dell’attività.

- Timeline: 14 giorni lavorativi

- Team Tecnolife di Cybersecurity e Architecture

- Laboratory LAB/Server escrow: Non in ingaggio (utilizzo server del Vendor per hosting del repo, con accesso remoto)

- Technical Intelligence AI pipeline: È una pipeline basata su un framework agentico multi-specialista e orchestrazione modulare. Opera come analisi continua attraverso tutti i workstream, producendo scan progressivi, correlazione cross-domain dei finding e prioritizzazione orientata alla transazione.

### 2.2 Gates

Tutte le conclusioni sono supportate da prove verificabili derivanti da revisioni documentali, accesso ai sistemi, osservazioni a livello di codice o di configurazione e analisi. Le risultanze rilevanti sono soggette a revisione da parte degli analisti, a verifiche di coerenza tra i vari ambiti di lavoro e a una valutazione critica nei report sull’impatto dell’operazione. Il modello di quality gate integra AI e validazione umana a ogni stadio.

- Gate1: Analisi del team Tecnolife Validazione e in parallelo analisi tramite motori di engine specifici del flusso

- Gate2: AI Scan La pipeline produce output strutturato con confidence score per ogni finding

- Gate3: Correlazione I finding validati vengono correlati tra i domini di analisi (security + architettura + AI + compliance) per identificare rischi compositi e la distinta finale e i vari deliverable

- Gate4: Impatto transazionale Ogni finding, sulla base degli standard e di valutazioni professionali puntuali, viene mappato su uno score

NIST raccomanda un modello di report con struttura verificabile e livelli di concern/ratings e validazione umana; si insiste su expertise, quality of results, responsiveness e uso di world-class tools, ma sempre a supporto di un output utile e interpretabile.

### 2.3 Cadenza reporting

- Working sessions regolari tra Team Tecnolife e cliente (informalmente attualmente fissati ogni tre giorni)

- Interim readouts solo sui temi materiali

- Escalation comunicativa per red flags

- Final sign-off e discussione del deliverable (Debriefing Report)

### 2.4 Rating Logic

L’operatività non punta a falsi alert. Ciascun finding è valutato sulle dimensioni di scoring mediante una scala ordinale da 1 a 5. Il punteggio risultante è quindi elaborato secondo il modello di calcolo di cui all’Appendice B e ricondotto, ai soli fini classificatori, a un Grade finale da A a E. La scala A–E non costituisce input del calcolo, ma rappresenta la classificazione finale del finding.

- Severità del rischio

- Vulnerabilità

- Probabilità ed evidenza

- Costo e tempo di eventuale remediation

- Impatto su crescita, margine, compliance o integrazione

- Immediatezza del rischio per il cliente

Il rischio è funzione di impatto e likelihood ossia Probabilità × Impatto ponderate secondo la matrice che verrà espressa successivamente in questo documento.
Sono definiti cinque livelli: Acceptable(A), Low(B), Moderate(C), High(D), Critical(E)
Riferimenti:

NIST SP 800-30 Rev. 1, Appendix B: il rischio è tipicamente funzione di adverse impact e likelihood of occurrence [HREF-26.1]

L’impianto di rating adotta una logica evidence-based e transaction-oriented. In coerenza con NIST CSF 2.0, NIST SP 800-30 Rev. 1, NIST SP 1303 e NIST IR 8286 / 8286A / 8286B, Tecnolife applica un metodo standardizzato per calcolare, documentare, categorizzare e prioritizzare i rischi tecnici e cyber, mantenendo coerenza con risk appetite, risk tolerance, priorità di business, criteri di escalation e obiettivi della transazione. Il rating non ha finalità descrittiva, ma decisionale: serve a supportare la decisione di investimento. [HREF-31]
Il rating finale dell’attività di supporto alla Due Diligence non coincide con la sola severity tecnica della vulnerabilità. Esso deriva dalla combinazione di severità intrinseca, probabilità di sfruttamento (likelihood), evidenze di sfruttamento noto, efficacia dei controlli esistenti, contesto architetturale e criticità business, obblighi regolatori e aderenze di compliance applicabili, sostenibilità della eventuale remediation e impatto transazionale sul deal.
CVSS v4.0 [HREF-7] viene utilizzato come input di gravità tecnica; EPSS [HREF-8], KEV [HREF-1] come supporti alla prioritizzazione; CWE/CVE/CAPEC/ATT&CK come baseline di classificazione, contesto e threat-informed analysis; OWASP ASVS v5.0 [HREF-29] e NIST SSDF [HREF-25] come confronto per la verifica applicativa e maturità del ciclo di sviluppo.
Riflette, pertanto, la materialità del finding. [HREF-7] [HREF-19] [HREF-20] [HREF-21] [HREF-22] [HREF-23] [HREF-25] [HREF-30]
Ciascun finding viene valutato su otto dimensioni:

- Likelihood / Exploitability: probabilità ragionevole che il finding si materializzi, tenendo conto di esposizione, prerequisiti, complessità, maturità dell’exploit e accessibilità del vettore.

- Impatto tecnico: impatto potenziale su confidenzialità, integrità, disponibilità, autenticazione, autorizzazione, tracciabilità e affidabilità applicativa.

- Business Impact: rilevanza dell’asset o del processo colpito rispetto a ricavi, operations, SLA, clienti, dati o servizi core.

- Control Weakness: grado di debolezza, insufficienza o assenza dei controlli preventivi, detective o compensativi rilevanti rispetto al finding.

- Compliance Exposure: impatto su obblighi privacy, sicurezza, outsourcing, resilienza operativa, secure development e supply-chain, in funzione del perimetro normativo applicabile al target e al cliente.

- Remediation Effort: costo, tempo, dipendenze tecniche, necessità di refactoring, redesign, migrazione o fermo operativo.

- Impatto transazionale: impatto su valore, clausole SPA, CP/CV, TSA, carve-out, clean-up pre-close, piano di integrazione e time-to-value.

- Evidence Confidence: livello di confidenza della conclusione, espresso separatamente come High / Medium / Low, senza confondere incertezza probatoria e severità del rischio.

Ai fini del calcolo, pertanto, Tecnolife distingue tra Inherent Risk Exposure, Residual Risk Score e Transaction Materiality.

- L’Inherent Risk Exposure è derivato da likelihood e impact pesati

- Il Residual Risk Score tiene conto dell’effettiva efficacia dei controlli esistenti.

- La Transaction Materiality tiene conto di costi, tempi, dipendenze, obblighi regolatori, integrazione e impatto sulla tesi di investimento.

Tale articolazione è altresì coerente con i riferimenti consultati, che collegano identificazione, analisi, prioritizzazione, risk response, costo e risk register all’ERM, lasciando però all’organizzazione la definizione puntuale delle soglie e delle scale.
Il computo viene sussunto in un Risk Register matriciale (formato xlsx) o comunque documentale.
La scala A–E viene quindi interpretata come a seguire:

- A – Acceptable o Non rilevante: rischio trascurabile, localizzato, con impatto minimo o nullo, controlli efficaci e remediation ordinaria

- B – Low: rischio limitato, non sistemico, senza impatto materiale sul deal, con remediation rapida e costo contenuto. Comunque da attenzionare

- C – Moderate: rischio rilevante ma gestibile, con impatto tecnico o regolatorio non trascurabile, remediation non banale e possibile impatto su piano di integrazione o costo operativo.

- D – High: rischio materiale per il cliente, per asset/processi critici o per la compliance, con remediation onerosa o lenta, e potenziale riflesso su negoziazione, valuation, covenants o remediation pre-close. Possibile rischio in corso dell’applicativo in prod e reputabilità del marchio relativo.

- E – Critical / Deal-Significant: rischio critico (ad es. >=9 in CVSS v4.0), suscettibile di incidere su signing/closing, prezzo, protezioni contrattuali, stand-alone viability, continuità del servizio o affidabilità sostanziale del prodotto. Possibile rischio in corso dell’applicativo in prod e reputabilità del marchio relativo.

Ogni override di red flag deve essere espressamente motivato nel Risk Register, con indicazione del criterio applicato. A prescindere dal punteggio numerico, sono classificati almeno come D o E, o come Red Flag autonoma, i finding che presentano uno o più dei seguenti caratteri: [HREF-16]

- Compromissione in atto o altamente plausibile;

- Vulnerabilità critiche su base score interno Tecnolife (attack path vector) e/o scoreboard di riferimento esterno (OWASP ASVS v5.0, CVSS etc.). [HREF-7] [HREF-29]

- Debolezze sistemiche di ICAM (credenziali in chiaro o hardening insufficiente, autenticazione/autorizzazione);

- Assenza di recovery affidabile su servizi critici;

- Dipendenze OSS/licenze restrittive (ad es. GPL v2) o supply-chain suscettibili di generare impasse contrattuali;

- Non conformità che espongano il cliente a rischio regolatorio sostanziale;

- Vincoli architetturali che precludano una integrazione sicura o economicamente sostenibile.

- Problemi gravi di concorrenza e scalabilità che potrebbero portare a race condition ed eventuali escalation per attori malevoli (es. TOCTOU)

### 2.5 Link to negotiation

Quanto finora redatto, implica quanto segue:

- Non tutti i finding vanno nel Risk Register

- I falsi alert non sono finding

- Alcuni finding sono solo punti di osservazione

Sulla scia di supportare nella realizzazione di una DD negoziazione e valutazione e quindi impatto transazionale.

### 2.6 Addenda

Il processo di Due Diligence è progettato per passare dall’ipotesi alla prova, e dalla prova alle decisioni relative alla transazione.
Il suo scopo non è produrre un inventario tecnico isolato, ma offrire al cliente una valutazione di livello decisionale su quanto i prodotti, la tecnologia e il modello operativo del target siano coerenti con la tesi dell’operazione, quali rischi debbano essere valutati o mitigati e quali azioni siano necessarie per garantire la realizzazione del valore, dalla firma del contratto fino all’esecuzione post-closing.
Alcuni di questi valori emergono esplicitamente dall’analisi di DD condotta da Intrum con il supporto di Tecnolife, altri emergono implicitamente dal predetto operato in successiva analisi di altri comparti dell’azienda cliente Intrum (Business, etc.).

## 3. EXECUTIVE REFERENCE OVERVIEW

## 3.1 Planning overview

| WINDOW | WORKSTREAM | OPERATIVITÀ HLD | EVIDENZE, RATING E IMPATTO |
| --- | --- | --- | --- |
| 26-27 Mar | Kick-off, governance & evidence intake | Kick-off formale, perimetro, regole di clean room, catena di custodia documentale, acquisizione referenti, inventory iniziale di repository, ambienti, integrazioni e documentazione disponibile. Apertura del Gantt operativo e definizione della cadence di allineamento. Eventuale documentazione architetturale. Validazione e provisioning accessi e operatività in ambiente di escrow del Vendor. Presentazione e allineamento con team Intrum | Piano di lavoro confermato, Gantt iniziale. Rating iniziale di completezza informativa e prime dipendenze transazionali. |
| 27–30 Mar | Compliance, documentale,RoE; provisioning conforme alle necessità operative dell’ambiente di escrow | Raccolta e lettura guidata di eventuali asset documentali. Chiusura delle assunzioni operative e delle RoE. | Document baseline, compliance intake log, gap list preliminare. Primo screening di impatto transazionale su governance, OSS, privacy e continuità operativa. |
| 30-1 Apr | OSS, Trust boundaries | Analisi architetturale, confini di trust, multi-tenancy, flussi dati, dipendenze esterne, confini IAM/ICAM, superfici di esposizione e modello operativo dell’applicativo. Prima valutazione fastdive di manutenibilità, scalabilità e punti di concentrazione del rischio. Allineamento con Intrum generale | Architecture snapshot, data-flow map, dependency map, trust-boundary notes. Analisi architetturale e osservazioni su costo tecnico e impatto di remediation. |
| 1-3 Apr | Supply chain, SBOM, SCA & OSS artifacts | Inventario componenti, generazione e validazione della SBOM, analisi supply chain, controllo licenze/dipendenze - Verifica di componenti critici e correlazione con la provenance di codice open source con licenze restrittive (ad es. GPL v2) Allineamento con Intrum per esposizione SBOM e OS | SBOM, OSS, SCA summary, note di criticità eventuali, osservazioni licenze. Rating di rischio su supply chain, licenze e potenziali ostacoli transazionali |
| 3-10 Apr | Technical Intelligence AI & Team Tecnolife di Cybersecurity and Architecture | - Review del codice e dei flussi applicativi con analisi statica - Analisi del debito tecnico - Analisi su qualità del design - Analisi di emersione di pattern deboli e hotspot su ICAM (autenticazione, autorizzazione, logging, error handling, file handling, - Analisi concorrenza - Analisi iterative di compliance normative (GDPR, NIS2, CRA Act, EU AI ACT se previsto, DORA etc) [HREF-2] [HREF-3] [HREF-6] [HREF-9] [HREF-18] - Vulnerability scanning Allineamento con Intrum | Findings tecnici, hotspot di manutenibilità, issue clustering e prime priorità. Rating di severità e impatto transazionale su qualità, sicurezza e trasferibilità del software. |
| 10-14 Apr | Runtime posture, secret hygiene & Analisi di validazione di sicurezza | - Validazione dinamica controllata - Secret scanning - Validazione del workstream di Technical Intelligence AI - Verifica di posture runtime, osservazioni su logging, gestione sessioni, superfici attaccabili - Analisi per IDOR, deserializzazione insicura, XXE, injection, SSRF, RCE, TOCTOU e difetti logici correlati. | Vulnerability set prioritizzato, runtime observations, posture, finding cross-correlation. Rating di rischio tecnico e impatto e stime progressive di affidabilità del prodotto. |
| 14 Apr | Analisi di conformità e finalizzazioni | Consolidamento delle evidenze su IAM/PAM, su base framework di riferimento e normative e screening di applicabilità. Ultimazione del Risk Register, ipotesi di matrice di non conformità e della lettura orientata alla transazione. Finalizzazione artifact di compliance | Design posture, compliance, Risk Register, a seguire finale impatto sulla transazione ed eventuale scoring. |
| 15 Apr | Milestone: deliverable Debriefing Report; allineamento con il cliente, successiva discussione finale del deliverable con cliente in presenza del Vendor. Sign-off | Consolidamento finale delle evidenze nel Debriefing Report, consegna deliverable. Handover e allineamento con Intrum. Call di readout a latere collettiva per presentazione dei risultati, delle evidenze, dei rating e delle implicazioni transazionali. Miglioramento continuo, follow-up conclusivo Intrum-Tecnolife e sign-off | Executive readout, deliverable finale. |

## 3.2 Deliverables

NB. I deliverable contrassegnati come Artifact sono da considerarsi estrazioni del documento principale Debriefing Report

| DELIVERABLE | SUMMARY | OWNER | CLASSE |
| --- | --- | --- | --- |
| HLD | Design complessivo dell’attività di supporto Tecnolife | Tecnolife | Executive / Operativo |
| Gantt operativo | Pianificazione per giornata, milestone, dipendenze e aggiornamenti progressivi mantenuti su share Tecnolife per tutta la durata dell’ingaggio. | Tecnolife | Executive / Operativo |
| Risk Score Artifact | Vista consolidata di severità, probabilità, impatto business, owner e impatto transazionale | Tecnolife | Executive / Operativo |
| Vulnerabilities findings(Risk Register) | Rappresentazione matriciale dei findings e vulnerabilità, debolezze logiche e osservazioni tecniche con evidenze, contesto applicativo e priorità. | Tecnolife | Executive / Tecnico |
| SBOM SCA Artifact | Distinta base software, componenti critici, dipendenze, osservazioni su licenze e sintesi delle evidenze relative a provenance e supply chain. Eventuali evidenze di codice open source con licenza restrittiva (ad es. GPL-v3) | Tecnolife | Tecnico |
| Debriefing Report | - SBOM - SCA - OSS Provenance Report (Copyleft Risk) - Design Analysis - Scalabilità - Architettura - Debito tecnico - Compliance Artifact - Vulnerability findings - Risk Register - Evidenze finali Documento principale che raccoglie le evidenze riscontrate dal team Tecnolife. Copyleft Risk. Valutazione del debito tecnico, hotspot di manutenibilità, carico di rifattorizzazione, osservazioni di scalabilità e implicazioni economico operative. Esiti dei controlli delle pipeline di Technical Intelligence AI e del Team Tecnolife. Scoring delle vulnerabilità rilevate, con allegato eventuale Risk Register mapping. Evidenze finali | Tecnolife | Tecnico / Executive |
| Compliance Artifact | Matrice dei gap o allineamenti documentali, normativi e operativi su GDPR, DPA, TIA, NIS2, DORA, CRA, AI Act e altri riferimenti standard applicabili. [HREF-2] [HREF-3] [HREF-4] [HREF-5] [HREF-6] [HREF-9] [HREF-18] | Tecnolife, Intrum OPS | Executive/ Compliance |

## 4. MATRICE RACI

| ACTION | TECNOLIFE | INTRUM | VENDOR |
| --- | --- | --- | --- |
| Kick-off, obiettivi, perimetro e RoE | C | A | R |
| Provisioning accessi, ambiente di escrow, clean room e controlli di segregazione | I | C/I | A/R |
| Prime evidenze, baseline architetturale | C/I | I | A/R |
| Review applicativa, Analisi di sicurezza Technical Intelligence AI e del team | A/R | C | C/I |
| Supply chain, SBOM, SCA e OSS provenance, controlli di perimetro | A/R | C | C/I |
| Compliance, privacy e lettura documentale | A/R | C/I | C/I |
| Risk scoring, impatto transazionale, chiusura delle evidenze nel Debriefing Report: readout ed evidenze finali | A/R | C | I |

## 5. PLAYBOOK

Obiettivo: esecuzione di Digital Audit a supporto di una Due Diligence del cliente, auditabile e orientata alla decisione con correlazione continua tra evidenze codice, runtime, infrastruttura e compliance in parallelizzazione delle pipeline Tecnolife Technical AI Intelligence.

1. Kick-off/Apertura ingaggio, definizione perimetro, access rules, referenti, inventory ed evidenze

2. Acquisizione e verifica di architettura, data flow, dipendenze, ambienti, integrazioni.

3. Valutazione ambiente di escrow e aderenza.

4. Review tecnica del codice e dei flussi con Technical AI Intelligence e analisi del team Tecnolife su controlli applicativi, logica di business e pattern ad alto rischio.

5. Correlazione con osservazioni su supply chain, produzione artefatti SBOM, SCA, OSS, esposizione runtime, superfici attaccabili, logging, ICAM, backup/DR e posture infrastrutturale.

6. Risk Register, eventuali matrici di non conformità (Copyleft Risk-Compliance Artifact),

7. Chiusura delle evidenze nel Debriefing Report, readout e termine dell’ingaggio.

I riferimenti inseriti nelle fasi del playbook, designano i riferimenti consultati per le analisi, sia precedenti alle fasi di analisi che ad interim che a terminazione.

5.1. Kick-off

Definizione del perimetro, dei referenti, delle regole di clean room, della catena di custodia delle evidenze, del calendario operativo. Consegna del deliverable Gantt iniziale e di HLD. Misurazione di eventuale livello di affidabilità della base informativa e gli eventuali fattori bloccanti di accesso.

5.2. RoE, Compliance documentale, Provisioning accessi
Raccolta guidata di documenti, continuità operativa e riferimenti contrattuali; validazione delle assunzioni e delle RoE, verifica dell’aderenza delle modalità di accesso ed environment dell’ambiente di escrow del Vendor per le finalità di analisi
Evidenze prodotte: baseline operativa.
Rating/Impatto: misura la maturità documentale e l’ambiente di escrow.

5.3. Architettura, data-flow review, OSS init
Analisi dei confini di trust, dei flussi dati, della multi-tenancy, di eventuali dipendenze di terze parti e del modello di esercizio, con focus su manutenibilità, scalabilità e punti di concentrazione del rischio. Inizializzazione dei controlli in merito a copyleft risk.
Evidenze prodotte: architecture snapshot, data-flow map .
Rating/Impatto: prima fase osservazionale sul carico di remediation architetturale e la trasferibilità del prodotto.

5.4. Supply chain, SBOM, SCA e OSS (Copyleft Risk)
Inventario delle componenti, generazione/validazione della distinta base software, lettura di dipendenze e licenze, controllo della supply chain e osservazioni sulla provenienza del codice. [HREF-21] [HREF-23] [HREF-24] [HREF-25]
Evidenze prodotte: SBOM, SCA/OSS summary, critical components list.
Rating/Impatto: misura esposizione OSS, rischio licenze/copyleft e rischio supply-chain sul deal.

5.5 Analisi del codice, qualità strutturale e debito tecnico
Avvio del workstream di analisi Technical Intelligence AI e del team Tecnolife con code review mirata a individuare debolezze di implementazione, complessità eccessiva, hotspot di manutenibilità, pattern fragili, vulnerabilità/debolezze (CVE/CWE) e indicatori di debito tecnico. Incrocio dei risultati ed evidenze e confronto matriciale con standard normativi e framework. [HREF-1] [HREF-2] [HREF-3] [HREF-4] [HREF-7] [HREF-8] [HREF-9] [HREF-16] [HREF-17] [HREF-25] [HREF-29] [HREF-30] (minimi).
Evidenze prodotte: vulnerability findings, note di manutenibilità, e altri parametri architetturali, SAST.
Rating/Impatto: stima la qualità intrinseca del codice e il costo tecnico atteso.

5.6 Technical Intelligence AI
Flusso di clustering, correlazione, prioritizzazione e sintesi assistite dei finding, con arricchimento del contesto documentale e tecnico e validazione umana finale.
Evidenze prodotte: issue clustering, correlation notes, confidence notes.
Rating/Impatto: heatmap di evidenze, aumenta consistenza, tracciabilità e velocità di lettura decisionale, senza sostituire il giudizio professionale.

5.7 Analisi di sicurezza complessiva
Validazione del workstream Technical Intelligence AI ed eventuale analisi specialistica del team su difetti logici rimanenti e tecnici rilevanti per la transazione, inclusi pattern insicuri di ICAM, IDOR, deserializzazione insicura, XXE, injection, SSRF, race condition, gestione segreti, error handling e logging. [HREF-12] [HREF-14] [HREF-15] [HREF-16] [HREF-17] [HREF-24] [HREF-25] [HREF-29] [HREF-30]
Evidenze prodotte: Risk Register.
Rating/Impatto: Misura il rischio, i potenziali ostacoli e valida tutti i workstream precedenti

5.8 Runtime, segreti, validazione dinamica e postura operativa
Analisi della postura runtime, verifica dinamica controllata, secret hygiene, osservazioni su sessioni, logging, superfici di esposizione, backup/restore, ICAM/PAM, retention.
Evidenze prodotte: runtime posture, sommario dei findings, controlli finali operazionali.
Rating/Impatto: valuta la resilienza operativa a runtime, postura ICAM e il peso economico/organizzativo delle correzioni.

5.9 Compliance, analisi di conformità standard e normative, finalizzazione documentale delle evidenze
Analisi dei risultati e dei controlli con i framework standard di riferimento di sicurezza e qualità applicativa, nonché delle normative e allineamenti su plurimi fronti, tra cui fra le altre: rischio, privacy, procedure di sicurezza e risposta e prevenzione al disastro. Finalizzazione degli artefatti elaborati e delle evidenze nel deliverable di Debriefing Report. [HREF-2] [HREF-3] [HREF-4] [HREF-5] [HREF-6] [HREF-9] [HREF-10] [HREF-11] [HREF-12] [HREF-13]
Evidenze prodotte: compliance artifact, ultimi risultati operativi e produzione documentale ultimata, Debriefing Report
Rating/Impatto: ultimazione dei lavori di Tecnolife e Intrum

5.10 Debriefing Report, scoring, handover e sign-off
Correlazione finale delle evidenze, eventuali risultati di non conformità, impatto complessivo sulla transazione, executive readout.
Handover con consegna del deliverable Debriefing Report e sign-off: incontro conclusivo con cliente e Vendor per illustrare e spiegare deliverable, rating e implicazioni operative.
Evidenze prodotte: Consegna del Debriefing Report, discussione dei risultati ed handover del processo a Intrum.
Rating/Impatto: supporto transazionale finale e chiusura dei lavori.

## 6. REFERENCE FRAMEWORKS, STANDARDS, TAXONOMIES & INTELLIGENCE SOURCE

| FRAMEWORK | SCOPE | SUMMARY | HREF |
| --- | --- | --- | --- |
| CISA KEV – Known Exploited Vulnerabilities Catalog | Vulnerabilità note sfruttate attivamente | Catalogo CISA delle vulnerabilità per cui esiste evidenza di sfruttamento in-the-wild; CISA lo descrive come fonte autorevole da usare nella prioritizzazione della vulnerability management. | [HREF-1] |
| CRA – Reg. (UE) 2024/2847 | Cybersecurity del prodotto | Screening di applicabilità preliminare per prodotti con elementi digitali e relativi obblighi di cybersecurity. | [HREF-2] |
| DORA – Reg. (UE) 2022/2554 | Resilienza operativa finanziaria | Screening su obblighi e aspettative per filiera e servizi rivolti al settore finanziario. | [HREF-3] |
| DPA / art. 28 GDPR | Processor governance | Verifica istruzioni, subprocessor, misure tecniche/organizzative, audit rights e supporto in caso di breach. | [HREF-4] |
| EDPB Recommendations 01/2020 (TIA) | Trasferimenti extra-SEE | Riferimento per Transfer Impact Assessment e misure supplementari sui trasferimenti internazionali. | [HREF-5] |
| EU AI Act – Reg. (UE) 2024/1689 | AI compliance | Screening di applicabilità preliminare per sistemi o feature AI e relativi obblighi di conformità. | [HREF-6] |
| FIRST CVSS v4.0 – Common Vulnerability Scoring System | Vulnerability severity scoring | Standard aperto per la valutazione della gravità tecnica delle vulnerabilità, articolato in metriche Base, Threat, Environmental e Supplemental. | [HREF-7] |
| FIRST EPSS – Exploit Prediction Scoring System | Exploit likelihood / vulnerability prioritization | Modello data-driven che stima la probabilità che una CVE venga sfruttata in-the-wild nei successivi 30 giorni. | [HREF-8] |
| GDPR – Reg. (UE) 2016/679 | Protezione dati personali | Base normativa per liceità del trattamento, sicurezza, ruoli e accountability. | [HREF-9] |
| ISO 31000:2018 – Risk management — Guidelines | Risk management enterprise | Standard internazionale che definisce principi e linee guida per identificare, analizzare, valutare, trattare, monitorare e comunicare i rischi in tutta l’organizzazione. | [HREF-10] |
| ISO/IEC 27001:2022 | ISMS | Riferimento per verifica di claim, scope certificazione e controlli dichiarati. | [HREF-11] |
| ISO/IEC 27005:2022 – Information security risk management | Gestione del rischio di sicurezza delle informazioni | Fornisce una metodologia strutturata per identificare, valutare e trattare i rischi di sicurezza delle informazioni a supporto di ISO/IEC 27001. | [HREF-12] |
| ISO/IEC 27034-1:2011 | Application security | Riferimento per integrazione della sicurezza nel ciclo di gestione applicativa. | [HREF-13] |
| MITRE ATT&CK | Knowledge base di tattiche e tecniche avversarie | Base di conoscenza globale di tattiche e tecniche avversarie basata su osservazioni reali. | [HREF-14] |
| MITRE CAPEC – Common Attack Pattern | Attack pattern knowledge base | Dizionario strutturato di pattern di attacco noti usati dagli avversari per sfruttare weakness note. | [HREF-15] |
| MITRE CVE – Common Vulnerabilities and Exposure | Catalogazione delle vulnerabilità pubblicamente divulgate | Programma per identificare, definire e catalogare vulnerabilità pubbliche. | [HREF-16] |
| MITRE CWE – Common Weakness Enumeration | Classificazione delle weakness software/hardware | Tassonomia comunitaria delle classi di debolezza che possono sfociare in vulnerabilità. | [HREF-17] |
| NIS2 – Dir. (UE) 2022/2555 | Cyber resilience | Screening di applicabilità, gestione del rischio, incident notification e supply chain. | [HREF-18] |
| NIST CSF 2.0 | Governance del rischio cyber | Cornice primaria per govern, identify, protect, detect, respond e recover della procedura di due diligence. | [HREF-19] |
| NIST IR 8286 Rev. 1 – Integrating Cybersecurity and Enterprise Risk Management (ERM) | Integrazione tra cybersecurity risk management ed ERM | Documento base della serie NIST IR 8286, volto a far sì che il rischio cyber sia comunicato in modo leggibile e aggregabile all’interno dei processi di Enterprise Risk Management. | [HREF-20] |
| NIST IR 8286A Rev. 1 – Identifying and Estimating Cybersecurity Risk for Enterprise Risk Management | Identificazione e stima del rischio cyber | Approfondisce identificazione, analisi e stima del rischio, con esempi su likelihood, impact, risk appetite e risk tolerance. | [HREF-21] |
| NIST IR 8286B-upd1 – Prioritizing Cybersecurity Risk for Enterprise Risk Management | Prioritizzazione del rischio cyber | Descrive come assegnare priorità ai rischi e alle risposte, e come riportare tali priorità nei cybersecurity risk register a supporto dell’enterprise risk register. | [HREF-22] |
| NIST SP 1303 – NIST Cybersecurity Framework 2.0: Enterprise Risk Management Quick-Start Guide | Enterprise risk management / integrazione cyber-ERM | Guida operativa NIST per integrare il Cybersecurity Framework 2.0 nei processi di Enterprise Risk Management, con linguaggio comune, monitoraggio del rischio e allineamento ai processi decisionali dell’organizzazione. | [HREF-23] |
| NIST SP 800-161r1 | Cyber supply chain risk | Riferimento per supply chain, fornitori software, SBOM e dipendenze critiche. | [HREF-24] |
| NIST SP 800-218 (SSDF) | SSDLC | Baseline per pratiche di sviluppo sicuro, qualità del ciclo di vita e gating del software. | [HREF-25] |
| NIST SP 800-221 – Enterprise Impact of Information and Communications Technology Risk | ICT risk / impatto enterprise | Spiega come portare i rischi ICT dai livelli tecnici e di sistema al livello enterprise, usando risk register e profili di rischio. | [HREF-26] |
| NIST SP 800-30 – Guide for conducting Risk Assessment | Risk assessment and evaluation | Valutazione del NIST per la gestione e la valutazione del rischio | [HREF-26.1] |
| NIST SP 800-34r1 | Contingency & DR | Riferimento per backup/restore, disaster recovery, recovery e verifiche di continuità operativa. | [HREF-27] |
| NIST SP 800-61r3 | Incident response | Riferimento per readiness, logging, gestione incidenti e lesson learned. | [HREF-28] |
| OWASP ASVS 5.0.0 – Application Security Verification Standard | Verification standard per applicazioni web e servizi applicativi | Baseline tecnica di requisiti e controlli di sicurezza applicativa, utile per verificare autenticazione, autorizzazione, session management, validation, cryptography, logging, file handling e altri controlli | [HREF-29] |
| OWASP WSTG – Web Security Testing Guide | Best practice di testing web application / web services | Guida metodologica per attività di security testing applicativo. | [HREF-30] |
| OWASP Risk Methodology | Linee guida dell’OWASP sull’elaborazione di un risk score | Guida pratica al calcolo del rischio | [HREF-31] |

## 7. HREF

[HREF-1] https://www.cisa.gov/known-exploited-vulnerabilities-catalog

[HREF-2] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/2847/oj/eng

[HREF-3] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2022/2554/oj/eng

[HREF-4] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng

[HREF-5] https://www.edpb.europa.eu/our-work-tools/our-documents/recommendations/recommendations-012020-measures-supplement-transfer_en

[HREF-6] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2024/1689/oj/eng

[HREF-7] https://www.first.org/cvss/v4.0/specification-document

[HREF-8] https://www.first.org/epss/

[HREF-9] https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2016/679/oj/eng

[HREF-10] https://www.iso.org/standard/65694.html

[HREF-11] https://webstore.iec.ch/en/publication/79694

[HREF-12] https://www.iso.org/standard/80585.html

[HREF-13] https://webstore.iec.ch/en/publication/11311

[HREF-14] https://attack.mitre.org/

[HREF-15] https://capec.mitre.org/

[HREF-16] https://cve.mitre.org/

[HREF-17] https://cwe.mitre.org/

[HREF-18] https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2022/2555/oj/eng

[HREF-19] https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/CSWP/NIST.CSWP.29.pdf

[HREF-20] https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8286/r1/final

[HREF-21] https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8286/a/r1/final

[HREF-22] https://csrc.nist.gov/pubs/ir/8286/b/upd1/final

[HREF-23] https://csrc.nist.gov/pubs/sp/1303/final

[HREF-24] https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/161/r1/upd1/final

[HREF-25] https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/218/final

[HREF-26] https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/SpecialPublications/NIST.SP.800-221.pdf

[HREF-26.1] https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/SP/nistspecialpublication800-30.pdf

[HREF-27] https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/34/r1/final

[HREF-28] https://csrc.nist.gov/pubs/sp/800/61/r3/final

[HREF-29] https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/migrated_content

[HREF-30] https://owasp.org/www-project-web-security-testing-guide/

[HREF-31] https://owasp.org/www-community/OWASP_Risk_Rating_Methodology

## APPENDICE

## APPENDICE A: LESSICOGRAFIA E LEGENDA

La presente appendice fissa il significato operativo e documentale dei termini sensibili di interpretazione tecnica, giuridica o metodologica, allo scopo di ridurre ambiguità in sede di audit, review interna e confronto con cliente e Vendor, mantenendo coerenza e rigore in auditabilità e professionalità. In grassetto alcuni termini rilevanti di cui fissare definizione e topologia

| TERMINE | DEFINIZIONE |
| --- | --- |
| BC / BCP / DR / ICAM | Business Continuity, Business Continuity Planning e Disaster Recovery: insieme di misure, procedure e capacità di continuità, ripristino e recovery del servizio ed eventuali capacità di autohealing; Identity Credentials Access Management |
| Compliance | Stato di allineamento sostanziale e documentale a norme, standard, obblighi contrattuali e controlli applicabili; non implica automaticamente certificazione o conformità piena ove manchino evidenze sufficienti. |
| DPA [HREF-4] | Data Processing Agreement o disciplina contrattuale ex art. 28 GDPR tra titolare e responsabile del trattamento, con istruzioni, misure tecniche/organizzative, subprocessor e audit rights. [HREF-9] |
| Evidenza | Elemento documentale in divenire [sensibile di sviluppi e quindi non sempre deterministico e implementabile],tecnico o osservazionale idoneo a supportare un’affermazione. La formula “non sono emerse evidenze” non equivale ad affermare che “non esistono occorrenze del pattern ricercato”, ma indica assenza di riscontro sufficiente nel perimetro e nelle condizioni della review a seguito di analisi sufficiente e diligente. |
| Finding | Evidenza validata, specifica e tracciabile di vulnerabilità, weakness, control gap, issue architetturale, difetto logico, errata configurazione o non-conformità, riferibile a un asset, componente, flusso, processo o controllo determinato, supportata da evidenza sufficiente e verificabile, valutata secondo il modello di risk rating adottato e rilevante, in concreto, ai fini tecnici, operativi, regolatori o transazionali. |
| Living off the Land (LotL) | Tecniche che riutilizzano componenti, utility o funzionalità native dell’ambiente per ottenere effetti operativi senza introdurre nuovi artefatti; rilevante per posture review e threat modeling. |
| LLM | Large Language Model. Nel presente documento indica un modello linguistico usato a supporto del workflow Technical Intelligence AI, mai sostitutivo della validazione umana. |
| Impatto transazionale | Effetto potenziale di un finding sul deal, inclusi prezzo, clausole, condizioni sospensive, remediation pre/post close-out o altri meccanismi negoziali. |
| OSS provenance | Insieme delle evidenze utilizzate per stimare origine, presenza e correlazioni del codice open source in componenti, package, file o frammenti rilevati. |
| Rischio | Il rischio è l'impatto negativo netto dell'esercizio di una vulnerabilità, esposizione, debolezza, errata configurazione, considerando sia la probabilità che l'impatto dell'accadimento, opportunamente ponderati. |
| Risk rating | Valutazione sintetica della rilevanza di un finding sulla base di severità, probabilità, contesto e impatto transazionale, sulla base di analisi del team Tecnolife in incrocio con i framework rilevanti nell’ambito, normative, standard di riferimento. |
| Risk Register | Rappresentazione, eventualmente matriciale, dei finding ottenuti con altri parametri di governance, impatto, esiti di incrocio con altri framework, per facilitare la lettura dei finding come deliverable e integrarle nella valutazione transazionale. |
| SCA | Software Composition Analysis: attività di inventario, lettura dipendenze, osservazioni licenze e vulnerabilità note dei componenti software. |
| Security posture | Livello osservabile di maturità e robustezza dei controlli tecnici, organizzativi e operativi del sistema in un determinato momento. |
| SSDLC | Integrazione della sicurezza nel ciclo di vita del software, comprendendo progettazione, sviluppo, verifica, rilascio e manutenzione. |
| TIA [HREF-5] | Transfer Impact Assessment: valutazione sui trasferimenti di dati extra-SEE alla luce del GDPR, delle Recommendations 01/2020 dell’EDPB e della giurisprudenza Schrems II (C-311/18). [HREF-5] [HREF-9] |
| ZTA / Zero Trust | Modello operativo basato su verifica continua, minimo privilegio, segregazione e controllo esplicito degli accessi, senza fiducia implicita derivante dalla sola posizione in rete. |

## APPENDICE B: Risk Score

## 1. Overview

Questa sezione risponde alle domande più specifiche e pratiche:
1. Come vengono analizzati e computati i finding?
2. Quali metriche vengono utilizzate?
3. Dove vengono mappati i finding una volta valutati rilevanti?
4. Su quale matrice vengono mappati?
[HREF-19] [HREF-20] [HREF-21] [HREF-22] [HREF-23] [HREF-26] [HREF-26.1]
In questa sezione si riporta il calcolo aritmetico utilizzato da Tecnolife per il calcolo dei finding, vengono delineati i parametri di riferimento, la matrice su cui vengono rappresentati i finding, ossia il Risk Register, un documento in formato xlsx allegato al presente HLD, e le colonne dell’xlsx su cui vengono mappati i record riscontrati.
La finalità è quella di distinguere il livello probatorio dell’evidenza dal rischio intrinseco del finding, spacchettando metodologicamente il rischio nelle sue componenti intrinseche di debolezza o efficacia relative ai controlli esistenti: si arriva così alla materialità transazionale del tema.

## 2. Dal candidate finding al validated finding

Ai fini del presente modello, non ogni alert, ipotesi, anomalia o indicazione preliminare costituisce automaticamente un finding rilevante per il Risk Register. Si distinguono pertanto due livelli:

### 2.1 Candidate Finding

Per Candidate Finding si intende una possibile vulnerabilità, carenza di controllo, debolezza architetturale, esposizione di compliance o anomalia operativa emersa da attività di AI-assisted review, code review, DAST, analisi documentale, review architetturale o validazione analitica. Il Candidate Finding ha natura istruttoria e non è, di per sé, sufficiente per l’iscrizione nel Risk Register.

### 2.2 Validated Finding

Il Candidate Finding diviene Validated Finding solo quando risulta, almeno:

- localizzato su asset, componente, flusso o controllo specifico;

- supportato da evidenza sufficiente o da evidence summary verificabile;

- classificato secondo una tassonomia tecnica o di controllo, ove disponibile;

- accompagnato da una spiegazione del possibile impatto tecnico, business e, se del caso, regolatorio;

- corredato da un livello di confidence espressamente dichiarato.

Ne consegue che il Risk Register accoglie, di regola, soltanto Validated Findings, salvo diversa espressa qualificazione come Observation, oggetto integrativo Item o Red Flag.

## 3. Dimensioni di scoring

Ciascun Validated Finding viene valutato su una scala numerica 1–5 rispetto alle seguenti dimensioni.

### 3.1 Likelihood

Probabilità ragionevole di sfruttamento, abuso, attivazione o manifestazione della debolezza, tenuto conto di exploitability, esponibilità, semplicità dell’attacco, prerequisiti e realisticità dello scenario

- 1 = improbabile

- 2 = poco plausibile

- 3 = plausibile

- 4 = probabile

- 5 = molto probabile / facilmente sfruttabile

### 3.2 Technical Impact

Impatto tecnico potenziale su confidenzialità, integrità, disponibilità, autenticazione, autorizzazione, segregazione, tracciabilità, affidabilità applicativa o resilienza del sistema. [HREF-1] [HREF-8]

- 1 = impatto minimo

- 2 = limitato

- 3 = significativo ma contenuto

- 4 = alto

- 5 = critico / compromissione seria

### 3.3 Business Impact

Rilevanza dell’asset, del componente, del processo o del flusso colpito rispetto a revenue generation, operations, clienti, SLA, dati critici, servizi core o processi core business.

- 1 = componente non critica

- 2 = secondaria

- 3 = importante

- 4 = business-critical

- 5 = core business / core process

### 3.4 Control Weakness

Livello di debolezza dei controlli esistenti, tenendo conto di controlli preventivi, detective, compensativi, segregazione, logging, monitoraggio, design difensivo e capacità reale di riduzione del rischio.

- 1 = controlli forti

- 2 = controlli buoni

- 3 = controlli parziali

- 4 = controlli deboli

- 5 = controlli assenti o inefficaci

### 3.5 Compliance Exposure

Possibile esposizione a obblighi normativi, regolatori, contrattuali o standard di controllo applicabili al target, al servizio o al cliente.

- 1 = irrilevante

- 2 = lieve

- 3 = moderata

- 4 = alta

- 5 = molto alta / regolatoria concreta

### 3.6 Remediation Effort

Sforzo atteso e ipotizzato di remediation in termini di costo, tempo, complessità tecnica, dipendenze architetturali, refactoring, redesign, re-test, migration effort o change impact.

- 1 = fix semplice

- 2 = fix piccolo

- 3 = fix medio

- 4 = fix complesso

- 5 = redesign / intervento strutturale

### 3.7 Transaction Impact

Possibile incidenza del finding sulla transazione, sulla negoziazione, sulla valuation, sul piano di remediation, sul sign-off, sul contratto stesso del cliente per l’acquisizione.

- 1 = nessun impatto sul deal

- 2 = nota marginale

- 3 = richiede attenzione

- 4 = può influire su negoziazione / piano di remediation

- 5 = può influire su signing, closing, prezzo, CP/CV, TSA

### 3.8 Evidence Confidence

L’Evidence Confidence è espressa separatamente come High / Medium / Low e non viene trattata come sinonimo di rischio. Essa misura la robustezza probatoria del finding e non la sua materialità. Tale separazione è coerente con i modelli di rischio che distinguono identificazione, valutazione e decisione dal mero livello di incertezza informativa. [HREF-20] [HREF-21] [HREF-25] [HREF-29] [HREF-30]

## 4. Struttura del calcolo: Inherent Risk, Residual Risk e Transaction Materiality

Ai fini del presente modello, il punteggio finale non deriva da una sola matrice binaria Probabilità × Impatto, ma da una struttura composita che distingue tre livelli logici:

### 4.1 Inherent Risk

L’Inherent Risk misura il rischio intrinseco del finding prima della considerazione piena dei controlli compensativi esistenti.

Formula:
 Inherent Risk = 0.35 × Likelihood + 0.40 × Technical Impact + 0.25 × Business Impact

### 4.2 Residual Risk Score

Il Residual Risk Score misura il rischio residuo tenuto conto della debolezza o forza dei controlli esistenti.

Formula:
Residual Risk Score = 0.70 × Inherent Risk + 0.30 × Control Weakness

### 4.3 Transaction Materiality

La Transaction Materiality misura la rilevanza del finding in chiave deal, remediation e compliance, anche quando la sola severity tecnica non esaurisca la materialità del tema.

Formula:
 Transaction Materiality = 0.50 × Transaction Impact + 0.25 × Compliance Exposure + 0.25 × Remediation Effort

### 4.4 Final Score

Il Final Score assume, in ottica prudenziale, il valore più alto tra Residual Risk Score e Transaction Materiality.

Formula:
Final Score = MAX(Residual Risk Score, Transaction Materiality)

Tale impostazione riflette il principio secondo cui un finding può essere materialmente rilevante per il cliente o per il deal anche quando la sola severity tecnica non rappresenti l’unico fattore dominante. [HREF-19] [HREF-20] [HREF-21] [HREF-22] [HREF-23] [HREF-26]

## 4.5. Esempio di calcolo

Si consideri il seguente finding esemplificativo:

- Likelihood = 4

- Technical Impact = 5

- Business Impact = 4

- Control Weakness = 4

- Compliance Exposure = 4

- Remediation Effort = 2

- Transaction Impact = 4

Il calcolo avviene come segue.

Inherent Risk
 = 0.35 × 4 + 0.40 × 5 + 0.25 × 4
 = 1.40 + 2.00 + 1.00
 = 4.40

Residual Risk Score
= 0.70 × 4.40 + 0.30 × 4
= 3.08 + 1.20
= 4.28

Transaction Materiality
 = 0.50 × 4 + 0.25 × 4 + 0.25 × 2
 = 2.00 + 1.00 + 0.50
 = 3.50

Final Score
 = MAX(4.28, 3.50)
 = 4.28

Final Score arrotondato alla prima cifra decimale per grading
 = 4.3

Grade finale
 = E – Critical / Deal-Significant

Dall’esempio si elicita nel modello la distinzione accurata tra severità tecnica, rischio residuo e materialità transazionale, privilegiando in via prudenziale il valore economicamente e decisionalmente più rilevante.

## 4.6 Clausole

Il modello opera sul piano numerico, come un algoritmo deterministico di scoring ponderato, applicato a valori discreti da 1 a 5.
Il calcolo viene pertanto eseguito secondo il seguente ordine logico obbligato:
 (i) si calcola l’Inherent Risk come media ponderata di Likelihood, Technical Impact e Business Impact;
 (ii) il risultato così ottenuto viene utilizzato per calcolare il Residual Risk, incorporando la Control Weakness;
 (iii) separatamente si calcola la Transaction Materiality sulla base di Transaction Impact, Compliance Exposure e Remediation Effort;
 (iv) il Final Score coincide con il maggiore fra Residual Risk e Transaction Materiality.

Salvo diversa espressa indicazione, i risultati intermedi sono mantenuti con due decimali ai fini di tracciabilità del calcolo; l’eventuale arrotondamento alla prima cifra decimale viene applicato solo ai fini della mappatura in classe A–E, per evitare ambiguità di soglia. Ne consegue che il modello è verificabile ex post da qualsiasi reviewer indipendente che disponga degli input assegnati al finding. Tale precisazione è deliberatamente inserita per evitare contestazioni metodologiche basate sulla confusione fra giudizio professionale di assegnazione degli input e successivo trattamento aritmetico degli stessi. [HREF-19] [HREF-20] [HREF-21] [HREF-22] [HREF-23] [HREF-1]

## 5. Mappatura del Final Score in grade A–E

Ai fini della classificazione finale, il Final Score è arrotondato alla prima cifra decimale e viene ricondotto alla seguente scala:

- 1.0 – 1.8 = A

- 1.9 – 2.6 = B

- 2.7 – 3.4 = C

- 3.5 – 4.2 = D

- 4.3 – 5.0 = E

Le classi hanno il seguente significato operativo:

- A – Acceptable / Non rilevante: rischio trascurabile, localizzato, con impatto minimo o nullo, controlli efficaci e remediation ordinaria.

- B – Low: rischio limitato, non sistemico, senza impatto materiale sul deal, con remediation rapida e costo contenuto.

- C – Moderate: rischio rilevante ma gestibile, con impatto tecnico o regolatorio non trascurabile, remediation non banale e possibile riflesso sul piano di integrazione o sul costo operativo.

- D – High: rischio materiale per il cliente, per asset o processi critici o per la compliance, con remediation onerosa o lenta e potenziale riflesso su negoziazione, valuation, covenants o clean-up pre-close.

- E – Critical / Deal-Significant: rischio critico, suscettibile di incidere su signing, closing, prezzo, protezioni contrattuali, stand-alone viability, continuità del servizio o affidabilità sostanziale del prodotto.

## Appendice C: Contenuto Tipico del Risk Register

Le colonne della matrice del Risk Register su cui vengono mappati i record dello stesso sono:

- Finding ID (F-000; F-001; etc.)

- Title

- Finding Type

- Affected Asset

- Taxonomy

- Description

- Evidence Reference / Evidence Summary

- Validation Status

- Evidence Confidence

- Likelihood

- Technical Impact

- Business Impact

- Control Weakness

- Compliance Exposure

- Remediation Effort

- Transaction Impact

- Inherent Risk

- Residual Risk Score

- Transaction Materiality

- Final Score

- Grade

- Red Flag / Negotiation Relevant / Integration Item / Observation

- Suggested Action

END OF DOCUMENT

In allegato nella sezione Appendice, capo B, si fornisce template del Risk Register adottato da Tecnolife.